BẮT LỖI BACKLOG CỦA THỰC TẬP SINH

Phần 1 - Phân tích

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P – Detailed appropriately (chi tiết vừa đủ) | Thẻ ở đầu cột sắp làm mà chỉ có tiêu đề, không có mô tả nên Developers phải hỏi lại. |
| H2 | Sai | D.E.E.P – Prioritized (ưu tiên theo giá trị) | Thẻ đổi màu giao diện giá trị thấp nhưng lại nằm trên thẻ chia tiền là thẻ quan trọng hơn. |
| H3 | Đúng | — | Thẻ nằm cuối cột nên chỉ cần tiêu đề ngắn và ước lượng sơ bộ là đủ. |
| H4 | Sai | Quy tắc: chỉ Product Owner được thêm, bớt, sắp xếp Product Backlog | Tú là Developer nên không được tự thêm và kéo thẻ lên đầu, dù lý do là cần làm gấp. |
| H5 | Sai | Quy tắc luồng cột: chỉ thẻ đạt tiêu chuẩn "xong" mới vào Done | Thiếu cột kiểm tra nên thẻ code xong chưa kiểm tra đã vào Done. |

Phần 2 - Sửa lỗi

H1: Viết thêm mô tả và tiêu chí chấp nhận cho thẻ "Làm tính năng đi ghép", chia nhỏ thành các thẻ dễ làm.

H2: Đức đưa thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội".

H4: Tú bỏ thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" ra khỏi đầu cột và đề xuất với Đức, Đức đồng ý thì mới thêm vào.

H5: Các cột theo thứ tự từ trái sang phải:

1. Product Backlog

2. Sprint Backlog

3. In Progress

4. Review/Testing

5. Done